| Tên Sinh Viên | Hoàng Trung Dũng |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-151 |
| Lớp | CNTT5 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |
| Ngày nộp | 04/12/2025 |

[Project Agile] - Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân

1. Sprint Planning & Product Backlog

1.1. Sprint Goal

- Hoàn thiện chức năng quản lý sự kiện cơ bản, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa và xem sự kiện theo ngày để bắt đầu sử dụng ứng dụng một cách tối thiểu

1.2.	Danh sách User Stories

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE-01: Tạo sự kiện | Là người dùng: tôi muốn tạo sự kiện để lên lịch cho các hoạt động với thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể | 3x | Trung bình |
| 2 | PE-02: Xoá sự kiện | Là người dùng: tôi muốn xoá sự kiện để gỡ bỏ các sự kiện không còn cần thiết | 2 | Thấp |
| 3 | PE-03: Sửa sự kiện | Là người dùng: tôi muốn chỉnh sửa sự kiện để cập nhật thông tin mới nhất | 3 | Trung bình |
| 4 | PE-04: Xem danh sách sự kiện | Là người dùng: tôi muốn xem danh sách sự kiện để theo dõi kế hoạch | 8 | Cao |
| 5 | PE-05: Nhận thông báo | Là người dùng: tôi muốn nhận thông báo để nhắc nhở các sự kiện sắp diễn ra | 5 | Cao |

1.3. 	Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PE-01: Tạo sự kiện | Given | When | Then |
|  | Người dùng mở form, tạo sự kiện | Người dùng nhập đầy đủ tên sự kiện, ngày, giờ, địa điểm tổ chức | Tạo thành công sự kiện hiển thị trên danh sách |
|  | Người dùng bỏ trống tên sự kiện | Khi mà nhấn “Lưu” thì hệ thống sẽ báo lỗi thiếu thông tin | Không thể tạo được sự kiện do thiếu thông tin |
|  | Người dùng nhập ngày trong quá khứ | Khi nhấn “Lưu” | Hệ thống báo lỗi do nhập sai thời gian |
| PE-02: Xoá sự kiện | Danh sách sự kiện có ít nhất một sự kiện và người dùng chọn một sự kiện | Người dùng chọn "Xoá" và xác nhận hành động | Sự kiện bị xoá khỏi danh sách; hiển thị pop up thông báo xoá thành công |
|  | Người dùng cố gắng xoá một sự kiện đã bị xoá hoặc ID không tồn tại | Người dùng thực hiện hành động xoá | Hệ thống trả về lỗi báo sự kiện không tồn tại và không thay đổi danh sách |
|  | Người dùng muốn huỷ việc xoá sự kiện | Pop up xuất hiện và người dùng chọn "Huỷ" | Sự kiện vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi |
| PE-03: Sửa sự kiện | Người dùng mở màn hình chi tiết sự kiện và nhấn "Chỉnh sửa" | Người dùng cập nhật tên/địa điểm/ngày/giờ hợp lệ và bấm “Lưu” | Hệ thống cập nhật thông tin; thay đổi được phản ánh trong danh sách; hiển thị thông báo thành công |
|  | Người dùng đang sửa sự kiện và chọn ngày/giờ trong quá khứ | Người dùng nhấn "Lưu" | Hệ thống hiển thị lỗi thời gian không hợp lệ và không lưu thay đổi |
|  | Người dùng ở chế độ chỉnh sửa nhưng để trốn | Người dùng bấm “Lưu” | Hệ thống báo lỗi và yêu cầu điền các trường thông tin |
| PE-04: Xem danh sách sự kiện | Người dùng có thể xem ít nhất 1 sự kiện trên hệ thống | Người dùng truy cập trang danh sách sự kiện | Hệ thống hiển thị danh sách sự kiện theo thứ tự |
|  | Trong danh sách sự kiện có nhiều sự kiện | Người dùng nhập từ khoá tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc ngày/phạm vi | Danh sách được lọc chỉ còn các sự kiện thỏa điều kiện; hiển thị kết quả và số lượng kết quả |
|  | Số lượng sự kiện vượt quá giới hạn trang | Xuất hiện phân trang, người dùng chuyển trang hoặc sắp xếp theo ngày/tên | Hệ thống hiển thị trang tương ứng và danh sách được sắp xếp đúng theo yêu cầu |
| PE-05: Nhận thông báo | Người dùng hoặc người tham gia được cấu hình nhận thông báo | Một sự kiện mới được tạo hoặc được chia sẻ với họ | Người nhận nhận được thông báo cùng với nội dung sự kiện; link đến chi tiết sự kiện hoạt động |
|  | Người dùng đã đăng ký nhận reminder và sự kiện có thời gian diễn ra trong tương la | Đến thời điểm thì thông báo của hệ thống sẽ báo cho người dùng | Hệ thống gửi theo sự kiện đã chọn; nội dung chứa thông tin sự kiện và thời gian còn lại |
|  | Người dùng có cài đặt thông báo | Người dùng tắt thông báo cho sự kiện hoặc toàn bộ | Hệ thống không gửi thông báo cho người đó |

1.4.	 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh |
| 2 | Tất cả yêu cầu User Story được trình bày đầy đủ, chạy đúng logic |
| 3 | Code được viết sạch, có đặt tên, trình bày rõ ràng |
| 4 | Đã được kiểm thử để hoạt động bình thường |
| 5 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng |
| 6 | Đã cập nhật hướng dẫn sử dụng |
| 7 | Tính năng hoạt động đúng khi ra mắt chính thức |

1.5.	 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| PE-01: Thêm sự kiện mới | 3 | Có form đơn giản, validate nhẹ, ít rủi ro |
| PE-02: Sửa sự kiện | 3 | Tương tự “Thêm sự kiện” nhưng cần tải dữ liệu cũ và update lên DB, có validate |
| PE-03: Xoá sự kiện | 2 | Chỉ cần xác nhận và xoá dữ liệu khỏi danh sách, logic đơn giản |
| PE-04: Xem danh sách sự kiện | 8 | Hiển thị theo dạng lịch, sự kiện nhiều sự kiện, thay đổi chế độ xem |
| PE-05: Nhận thông báo | 5 | Đặt lịch nhắc, lựa chọn bật/tắt thông báo, giao diện đơn giản, ít UI |

2.  Kanban Board

2.1.	 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PE-01: Tạo sự kiện | PE-01-T1: Xử lý giao diện | Văn Phương | Tạo form: Ngày, giờ, địa điểm tổ chức, nội dung |
|  | PE-01-T2: Xử lý sự kiện | Ngọc Thanh | Validate dữ liệu. Sau khi lưu thì render lại danh sách |
| PE-02: Xoá sự kiện | PE-02-T1: Tạo pop up xác nhận xoá | Hoàng Dũng | Thiết kế hiển thị pop up yêu cầu xoá có 2 lựa chọn “Yes/No” |
|  | PE-02-T2: Xử lý xoá | Gia Hưng | Sau khi xoá sự kiện khỏi danh sách thì cập nhật lại giao diện |
| PE-03: Sửa sự kiện | PE-03-T1: Hiển thị form giao diện chỉnh sửa | Hoàng Dũng | Tải dữ liệu cũ vào form |
|  | PE-03-T2: Xử lý trạng thái sau khi cập nhật | Ngọc Thanh | Sau khi validate thông tin thì cập nhật lại giao diện sự kiện |
| PE-04: Xem danh sách sự kiện | PE-04-T1: Thiết kế giao diện UI dạng lịch | Văn Phương | Tạo chế độ xem theo thời gian: Ngày/tháng/năm |
|  | PE-04-T2: Lọc và hiển thị các sự kiện | Gia Hưng | Render đúng các sự kiện sau khi lọc |
| PE-05: Nhận thông báo | Task 1: Bật/tắt thông báo | Văn Phương | Tạo icon hiển thị thông báo có thể bật/tắt |
|  | Task 2: Logic nhắc sự kiện | Gia Hưng | Sau khi chọn một sự kiện thì sẽ tính thời gian còn lại cho đến khi gần bắt đầu thì sẽ thông báo cho người dùng |

2.2.	 Kanban Board

- Ngày 1

| Todo | In progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE01-T1: UI/Layout Start: Day1 – Due: Day1 |  |  |  |
|  | PE01-T2: Xử lý lưu dữ liệu Start: Day1 – Due: Day2. |  |  |  |
|  | PE01-T3: CSS Start: Day1 – Due: Day1 |  |  |  |

- Ngày 2

| Todo | In progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE02-T1: Popup xác nhận Start: Day2 – Due: Day2 |  |  |  |
|  | PE02-T2: Xử lý xoá sự kiện Start: Day2 – Due: Day3. |  |  |  |
|  | PE02-T4: Icon & UI nhỏ Start: Day2 – Due: Day2 |  |  |  |

- Ngày 3

| Todo | In progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE03-T1: UI chỉnh sửa Start: Day3 – Due: Day3 |  |  |  |
|  | PE03-T2: Cập nhật dữ liệu Start: Day3 – Due: Day4. |  |  |  |
|  | PE02-T3: Kiểm thử Due: Day3 |  |  |  |

- Ngày 4

| Todo | In progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE03-T4: Đồng bộ logic mobile/web Start: Day4 – Due: Day5 |  |  |  |
|  | PE04-T1: UI dạng lịch Start: Day4 – Due: Day5. |  |  |  |
|  | PE03-T3: Kiểm thử Due: Day4 |  |  |  |

- Ngày 5

| Todo | In progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE04-T2: Lọc và render sự kiện Start: Day5 – Due: Day6 |  |  |  |

- Ngày 6

| Todo | In progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE04-T4: Tối ưu tốc độ tải Start: Day6 – Due: Day7 |  |  |  |
|  | PE05-T1: Bật/Tắt thông báo Start: Day6 – Due: Day6. |  |  |  |
|  | PE05-T2: Logic nhắc sự kiện Start: Day6 – Due: Day7. |  |  |  |
|  | PE04-T3: Kiểm thử Due: Day6 |  |  |  |

- Ngày 7

| Todo | In progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PE05-T3: Kiểm thử Due: Day7 |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1.	 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PE-01: Tạo sự kiện | Medium | Có validate, liên quan đến truy xuất dữ liệu |
| PE-02: Xoá sự kiện | Low | Logic đơn giản |
| PE-03: Sửa sự kiện | Medium | Cần có dữ liệu cũ và thay đổi sau khi cập nhật |
| PE-04: Xem danh sách sự kiện | High | Nhiều logic, chế độ xem, phức tạp |
| PE-05: Nhận thông báo | High | Dễ dẫn đến sai lệch thời gian |

3.2.	 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE-01: Tạo sự kiện | X |  |  |  | Là chức năng chính |
| PE-02: Xoá sự kiện | X |  |  |  | Cần để quản lý dữ liệu |
| PE-03: Sửa sự kiện | X |  |  |  | Là phần quan trọng giúp cập nhật lại thông tin sự kiện |
| PE-04: Xem danh sách sự kiện | X |  |  |  | Là một trong chức năng hiển thị chính, bắt buộc có để dùng ứng dụng |
| PE-05: Nhận thông báo |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không bắt buộc để ứng dụng chạy |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

PE01 – Tạo sự kiện

- Task: PE01-T1 – UI/Layout

- Người dùng mở giao diện tạo sự kiện

- Hệ thống hiển thị form gồm: Tên sự kiện – Ngày – Giờ – Địa điểm – Nội dung

- User nhập thông tin → UI tự động kiểm tra trường bắt buộc đã nhập hay chưa

- Khi bấm “Lưu”, form gửi dữ liệu sang logic xử lý

- Task: PE01-T2 – Xử lý lưu dữ liệu

- Nhận thông tin từ UI gửi lên

- Kiểm tra:

  - Tên sự kiện rỗng

  - Ngày/giờ không nằm trong quá khứ

- Nếu dữ liệu hợp lệ → Lưu vào danh sách sự kiện

- Render lại danh sách → sự kiện mới hiển thị ngay

- Task: PE01-T3 – CSS

- Căn chỉnh form tạo sự kiện

- Tối ưu hiển thị trên mobile & web

- Tô màu nút Lưu/Huỷ, highlight lỗi nhập liệu

PE02 – Xoá sự kiện

- Task: PE02-T1 – Popup xác nhận

- Khi user nhấn Xóa trong danh sách

- Hiện popup “Bạn có chắc muốn xóa?”

- Nhấn Yes thì chuyển sang xử lý xoá

- Nhấn No thì đóng popup, không thay đổi danh sách

- Task: PE02-T2 – Xử lý xoá

- Kiểm tra ID sự kiện còn tồn tại không

- Nếu có thì Xoá khỏi danh sách

- Render lại danh sách sự kiện

- Hiển thị thông báo “Xoá thành công”

- Task: PE02-T3 – Kiểm thử xoá

- Kiểm thử trường hợp:

  - Xoá sự kiện hợp lệ

  - Xoá sự kiện đã bị xoá trước đó

  - Huỷ xoá

PE03 – Sửa sự kiện

- Task: PE03-T1 – UI chỉnh sửa

- Khi người dùng chọn “Chỉnh sửa”

- Hệ thống tải dữ liệu cũ lên form

- User điều chỉnh: tên – ngày – giờ – địa điểm

- Task: PE03-T2 – Cập nhật dữ liệu

- Validate giống PE01

- Thay đổi dữ liệu sự kiện trong danh sách

- Render lại danh sách

- Task: PE03-T3 – Kiểm thử chỉnh sửa

- Test trường hợp sửa hợp lệ

- Test chọn ngày/giờ trong quá khứ

- Test để trống tên

- Task: PE03-T4 – Đồng bộ logic mobile/web

- Kiểm tra dữ liệu có đồng nhất giữa hai giao diện

- Kiểm tra timezone khi hiển thị ngày giờ

PE04 – Xem danh sách sự kiện

- Task: PE04-T1 – UI dạng lịch

- Hiển thị sự kiện theo các chế độ: Ngày, tháng, năm

- Task: PE04-T2 – Lọc và render

- Nhập từ khoá thì sẽ lọc theo tên

- Chọn khoảng thời gian thì chỉ hiển thị sự kiện trong phạm vi đó

- Cập nhật bảng danh sách

- Task: PE04-T3 – Kiểm thử

- Kiểm tra phân trang

- Kiểm tra sắp xếp theo tên/ngày

- Kiểm tra chế độ xem nhiều sự kiện

- Task: PE04-T4 – Tối ưu tốc độ tải

- Giảm số lượng query render

- Tối ưu hiển thị Month view

PE05 – Nhận thông báo

- Task: PE05-T1 – Bật/Tắt thông báo

- Hiển thị icon bật/tắt

- Khi bật thì sự kiện sẽ có nhắc nhở

- Khi tắt thì không nhận thông báo

- Task: PE05-T2 – Logic nhắc sự kiện

- Hệ thống tính thời gian còn lại đến khi sự kiện diễn ra

- Nếu gần đến giờ thì gửi thông báo

- Áp dụng cho cả trường hợp app chạy nền

- Task: PE05-T3 – Kiểm thử thông báo

- Test bật/tắt

- Test nhận thông báo đúng giờ

- Test khi app đang tắt

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Tạo sự kiện hợp lệ | Tên + Ngày + Giờ + Địa điểm đầy đủ | Bấm “Lưu” | Sự kiện được thêm vào danh sách |
| TC02 – Thiếu tên sự kiện | Để trống tên | Bấm “Lưu” | Báo lỗi “Tên không được để trống” |
| TC03 – Ngày trong quá khứ | Nhập ngày < hiện tại | Bấm “Lưu” | Báo lỗi thời gian không hợp lệ |
| TC04 – Xoá sự kiện | ID hợp lệ | Bấm “Xoá” rồi nhấn Yes | Sự kiện bị xoá khỏi danh sách |
| TC05 – Huỷ xoá | ID hợp lệ | Bấm “Lưu” rồi nhấn “No” | Danh sách giữ nguyên |
| TC06 – Sửa sự kiện | Thay đổi tên/giờ hợp lệ | Bấm “Cập nhật” | Cập nhật thành công |
| TC07 – Lọc theo từ khoá | Từ khoá “Meeting” | Nhập vào ô tìm kiếm | Hiện danh sách các sự kiện khớp từ khoá |
| TC08 – Nhắc thông báo | Sự kiện bật thông báo | Chờ đến giờ nhắc | Nhận thông báo đúng thời điểm |

4.3. Bug giả lập

| Bug ID | Mô tả lỗi | Mức độ | Cách giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Month view load chậm | Medium | Tối ưu filter + cache dữ liệu | Load nhanh hơn |
| B02 | Timezone lệch khi sửa sự kiện | High | Đồng bộ format ngày + timezone | Hiển thị đúng giờ |
| B03 | Thông báo không trigger trên Android | High | Kiểm tra quyền + wake-lock | Thông báo ổn định |
| B04 | Không highlight sự kiện nhiều tag | Low | Điều chỉnh CSS + logic render | Highlight chính xác |

5. Tiến độ Sprint

5.1. Burndown Chart

| Ngày | Story Point còn lại thực tế | Story Point còn lại lý tưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 88 | 88 |
| 2 | 84 | 73 |
| 3 | 78 | 59 |
| 4 | 70 | 44 |
| 5 | 63 | 29 |
| 6 | 52 | 15 |
| 7 | 0 | 16 |

- Các thay đổi và lý do

- Một số Task UI hoàn thành sớm (PE01-T1, PE01-T3, PE02-T1)

- Lý do: Vì giao diện đơn giản, ít logic, dễ làm

- Các task xử lý dữ liệu (CRUD) đang bị chậm

- Lý do: Đây là phần logic phức tạp hơn, cần kiểm thử nhiều

- Nhiều task kiểm thử bị chuyển sang Pending Review

- Lý do: Do phải chờ các chức năng chính ổn định rồi mới test đồng bộ

- PE-04 và PE-05 chưa bắt đầu

- Lý do: Hai chức năng này có độ phức tạp cao hoặc không bắt buộc nên ưu tiên thấp hơn

5.2. Daily Scrum Log

| Tên Log | Tên thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn gặp phải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/12/2025/Sprint1 | Phương, Thanh, Dũng, Hưng | Chưa bắt đầu Sprint | Phân chia task và setup môi trường | Chưa thống nhất giao diện chung |
| 04/12/2025/Sprint1 | Thanh, Dũng | Hoàn thành PE01-T1 và PE01-T3. PE01-T2 đang triển khai | Dũng làm Popup xác nhận khi Thanh làm xử lý xoá | Logic xoá sự kiện phụ thuộc dữ liệu từ PE01-T2 nên tiến độ hơi chậm |
| 05/12/2025/Sprint1 | Dũng, Thanh, Phương | Đã làm popup xoá, UI nhỏ và xử lý xoá đang dở | Dũng làm UI chỉnh sửa trong khi Thanh làm phần cập nhật dữ liệu sau khi sửa và Phương kiểm thử | API xử lý xoá chưa trả dạng dữ liệu ổn định → ảnh hưởng test |
| 06/12/2025/Sprint1 | Dũng, Phương, Hưng | Hoàn thành UI chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu và test | Hưng làm đồng bộ phần logic trong khi Phương kiểm thử và chỉnh sửa và Dũng làm dạng lịch | Đồng bộ logic có sự khác biệt format dữ liệu |
| 07/12/2025/Sprint1 | Hưng | Hoàn thành UI lịch và test chỉnh sửa | làm lọc và render sự kiện | Lọc nhiều sự kiện cùng ngày gây chậm khi render |
| 08/12/2025/Sprint1 | Phương, Thanh, Hưng | Đã hoàn chỉnh lọc và render sự kiện | Hưng sẽ làm phần bật, tắt thông báo và logic nhắc sự kiện trong khi Phương kiểm thử và Thanh làm phần tối ưu tốc độ tải | Chức năng thông báo cần tính toán thời gian thực → dễ sai lệch |
| 09/12/2025/Sprint1 | Phương | Đã hoàn tất tối ưu tải, toggle thông báo và logic nhắc sự kiện | Phương kiểm thử phần thông báo | Một số test case thông báo không trigger đúng thời điểm |

6. Sprint Preview

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện toàn bộ chức năng PE01 → PE05 | Một số bug nhỏ nhưng đã xử lý trong Sprint | Thêm highlight đa tag | Story Point thực tế giảm từ 88 → 0 đúng tiến độ ngày 7 |
| Tạo – Xoá – Sửa – Xem danh sách – Nhắc thông báo |  |  |  |
| UI dạng lịch + lọc + phân trang + tối ưu tốc độ |  |  |  |
| Tất cả task trong 7 ngày đều đạt trạng thái Done |  |  |  |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

Glad (Hài lòng)

- Hoàn thành tất cả task đúng tiến độ

- Giao diện lịch đẹp, tối ưu hoá tốt

- Tinh thần teamwork tốt

Mad (Khó chịu)

- Thời gian xử lý timezone gây tốn thời gian

Sad (Buồn)

- Một số thông báo không trigger đúng giờ trong giai đoạn đầu

7.2 Ưu tiên cho cải tiến quy trình

- Chuẩn hoá UI/UX trước khi bắt đầu Sprint

- Kiểm thử sớm hơn cho API để tránh lỗi format

- Tự động hóa test với các case thông báo

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Cần thống nhất UI để giảm rework

- Tối ưu dữ liệu trước khi thiết kế giao diện lịch

- Cần có mock API ổn định để giảm lỗi khi test

- Daily Meeting nên ghi log sớm để bám sát tiến độ