- Bài 1: Viết một User Story đơn giản

- Hệ thống mua hàng trực tuyến gồm có 3 user story sau:

| User Story | Role | Goal | Benefit |
| --- | --- | --- | --- |
| Muốn được mua nhiều sản phẩm | Customer | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Mua nhiều món trong cùng 1 đơn |
| Muốn có nhiều hình thức thanh toán | Customer | Thêm các hình thức thanh toán như thẻ tín dụng | Để tôi có thể chọn phương thức phù hợp và thuận tiện nhất |
| Muốn được xem trạng thái đơn hàng | Customer | Muốn được xem trạng thái xử lý của đơn hàng | Để tôi có thể theo dõi tiến trình đơn hàng của mình |

- Bài 2: Viết một User Story về chức năng thanh toán

- User Story cho một ứng dụng bán hàng trực tuyến

| Vai trò | Mục tiêu | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Customer | Chức năng thanh toán | Có nhiều lựa chọn thanh toán hơn |

- Bài 3+6: Lập Product Backlog

- Product Backlog cho một ứng dụng quản lý công việc

| Mô tả | Ưu tiên | Story point |
| --- | --- | --- |
| Người dùng có thể tạo một công việc mới trong ứng dụng, nhập tiêu đề, mô tả ngày và hạn hoàn thành | Must have | 3 |
| Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin từ công việc | Must have | 3 |
| Người dùng có thể thêm thông tin công việc | Must have | 3 |
| Người dùng có thể theo dõi công việc của mình | Could have | 2 |
| Người dùng có thể đánh dấu công việc đã hoàn thành | Must have | 3 |

- Bài 4: Lập Product Backlog cho ứng dụng web quản lý đặt vé sự kiện

- Product Backlog cho một ứng dụng web cho phép người dùng tìm kiếm, chọn, và đặt vé cho các sự kiện trực tuyến hoặc trực tiếp

| Mô tả | Ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- |
| Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo tên, loại sự kiện và thời gian tổ chức | Must have | 3 |
| Người dùng có thể chọn nhiều hình thức thanh toán | Must have | 3 |
| Người dùng có thể lọc thời gian theo ngày để biết được các sự kiện | Must have | 3 |
| Người dùng có thể chọn các loại vé | Must have | 3 |
| Người dùng có thể chi tiết về sự kiện | Must have | 3 |

- Bài 5+7: Viết Acceptance Criteria cho một User Story

- Acceptance Criteria cho User Story

| Acceptance Criteria | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| Muốn được mua nhiều sản phẩm | Khách hàng muốn thêm nhiều sản phẩm để thanh toán | Mỗi sản phẩm sẽ có một nút để thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Sản phẩm sẽ thêm vào và tính tổng nhiều sản phẩm và hiện thông báo thành công |
| Muốn có nhiều hình thức thanh toán | Khách hàng muốn có thể có nhiều hình thức thanh toán hơn là chỉ thanh toán tiền mặt | Khi bấm thanh toán thì sẽ hiển thị lựa chọn là muốn thanh toán bằng các hình thức như thẻ tín dụng | Khi chọn hình thức thanh toán thành công thì sản phẩm sẽ được thanh toán thành công |
| Muốn được xem trạng thái đơn hàng | Khách hàng muốn được xem trạng thái đơn hàng | Khi thanh toán thành công thì có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng | Khi thanh toán thành công thì có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng như đang chuẩn bị, đang giao hàng, đã giao hàng |

- Bài 8:

| Tiêu chí | Mô tả |
| --- | --- |
| Tất cả Acceptance Criteria hoàn thành | - Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng - Số lượng cập nhật đúng - Thông tin giỏ hàng hiển thị chính xác - Giỏ hàng giữ nguyên trong phiên |
| Chức năng đã được kiểm thử | - Unit test, integration test hoặc manual test pass 100% - Không còn lỗi nghiêm trọng |
| Giao diện người dùng hoàn chỉnh | - Nút Thêm vào giỏ hàng rõ ràng - Thông báo xác nhận hiển thị đúng |
| Code đã được review | - Code tuân thủ coding convention - Không còn code dư thừa, dễ bảo trì |
| Tài liệu đã được cập nhật | - User Story, AC và hướng dẫn test đầy đủ - Tài liệu cho QA và PO rõ ràng |