- MUA SẮM TRỰC TUYẾN

- Các sprint có trong hệ thống

| Tên sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký, đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | 2 | 1 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 1 tuần |

- Chọn sprint xem danh sách sản phẩm

| Công việc | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện DSSP | Hiển thị chi tiết DSSP | FE | A |
| Tìm kiếm SP | Khách hàng có thể tìm kiếm | FE | A |
| Lọc SP theo giá | KH lọc sản phẩm tăng, giảm trong khoảng | FE | B |
| API DSSP | Viết API, DSSP | BE | C |

- Tổ chức cuộc họp sáng mỗi ngày vào lúc 8h (15p)

- Sprint Review

- Các CV hoàn thành

- Các CV chưa hoàn thành

- Chưa lọc được theo khoảng giá

- VIẾT USER STORIES VÀ PRODUCT BACKLOG CHO ỨNG DỤNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN

- User Stories

| Tên user story | Người dùng đúng tính năng | Nhu cầu sử dụng | Lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng | Muốn nhập từ khoá tìm kiếm sang khoá sản phẩm theo tên | Muốn tìm kiếm để lấy thông tin sản phẩm cần mua |
| Lọc sản phẩm theo giá | Khách hàng | Muốn lọc ra các sản phẩm theo khoản giá hay lựa chọn | Để thông tin vừa hợp với số tiền có thể mua |
| Sắp xếp sản phẩm | Khách hàng | Muốn được sắp xếp các sản phẩm theo giá thành | Sắp xếp giá sản phẩm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại |
| Xem chi tiết sản phẩm | Khách hàng | Muốn được xem chi tiết để hiểu rõ hơn về thông tin sản phẩm | Để có thể phân biệt được thành phần của các sản phẩm |
| Thanh toán sản phẩm | Khách hàng | Muốn được thanh toán sản phẩm bằng nhiều phương thức | Để có thể không bị giới hạn nhu cầu mua hàng |

- Product Backlog

| STT | Danh sách user story | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Cao | -Người dùng nhập vào -Nhấn vào nút tìm kiếm hiển thị đúng danh sách sản phẩm được tìm -TH không có sản phẩm thì hiển thị thông báo |
| 2 | Lọc sản phẩm theo giá | Cao | -Người dùng chọn giá để lọc ra danh sách sản phẩm -Hiển thị sau khi lọc sẽ chỉ hiển thị những sản phẩm được lọc theo giá |
| 3 | Thanh toán | Trung | -Chọn phương thức thanh toán -Thanh toán thành công thì chuyển qua xác nhận -Thanh toán thất bài thì thông báo lỗi |
| 4 | Thêm vào giỏ hàng | Cao | - Người dùng có thể cập nhật giỏ hàng khi thêm hàng |
| 5 | Xem chi tiết sản phẩm | Cao | - Hiển thị danh sách sản phẩm có mô tả và hình ảnh |
| 6 | Phân trang | Cao | - Trang được phân ra để |

- USER STORY MAPPING VÀ QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG

- ứng dụng đặt vé xem phim

| Tên user stories | Người dùng | Nhu cầu sử dụng | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm phim | Khách hàng | Muốn tìm phim theo tên/thể loại | Để dễ chọn phim phù hợp |
| Xem thông tin phim | Khách hàng | Muốn xem mô tả, trailer, lịch chiếu | Để quyết định đặt vé |
| Chọn suất chiếu | Khách hàng | Muốn chọn rạp, ngày và giờ chiếu | Để đặt đúng thời gian mong muốn |
| Chọn ghế | Khách hàng | Muốn chọn vị trí ghế | Để có trải nghiệm xem tốt nhất |
| Thanh toán vé | Khách hàng | Muốn thanh toán bằng nhiều phương thức | Để hoàn tất đặt vé thuận tiện |
| Nhận thông báo | Khách hàng | Muốn nhận thông báo khi có lịch chiếu mới | Để theo dõi phim yêu thích |

- Product Backlog

| STT | User Stories | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim | Cao | - Nhập từ khóa - Hiển thị đúng danh sách phim - Không có kết quả thì báo lỗi |
| 2 | Chọn suất chiếu | Cao | - Chọn rạp, ngày, giờ - Hiển thị ghế khả dụng |
| 3 | Xem thông tin phim | Cao | - Hiển thị mô tả, trailer, lịch chiếu |
| 4 | Chọn ghế | Cao | - Chọn ghế còn trống - Ghế đã đặt không được chọn |
| 5 | Nhận thông báo | Thấp | - Chọn phương thức - Thanh toán thành công thì hiển thị vé - Thất bại thi hiển thị thông báo lỗi |
| 6 | Thanh toán vé | Trung bình | - Chọn phương thức - Thanh toán thành công thì hiển thị vé - Thất bại thi hiển thị thông báo lỗi |

- DAILY SCRUM VÀ THEO DÕI TIẾN ĐỘ SPRINT

- Thời gian: 8h-8h15

- Ngày: Ngày 21/11/2025

- Thành phần: Scrum Master, DEV Backend

- Nội dung cuộc họp:

- Thành viên 1

  - Hôm qua tôi đã làm gì: Hoàn thành API tìm kiếm mua sắm trực tuyến

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp API tìm kiếm với DataBase

  - Trở ngại: không có

- Thành viên 2

  - Hôm qua tôi đã làm gì: Xây dựng hệ thống lọc sản phẩm

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì: Làm hệ thống lọc theo mệnh giá

  - Trở ngại: tốc độ truy vấn dữ liệu chậm

- Thành viên 3

  - Hôm qua tôi đã làm gì: Tích hợp API thanh toán

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì: Kiểm tra callback thanh toán

  - Trở ngại: API thanh toán đôi khi sẽ trả về thông báo lỗi kết nối

- Các vấn đề:

  - Trở ngại 1: Tốc độ truy vấn dữ liệu còn chậm – Kiểm tra lại câu lệnh truy vấn xem có thể viết gọn hơn không

  - Trở ngại 2: API thanh toán đôi khi trả về thông báo lỗi kết nối – Kiểm tra log hoặc gọi lại API để xem lỗi xuất phát từ đâu